TEST PLAN

Swag Labs (SauceDemo) — Web Application

Version 1.0  |  April 2026

# 1. Informasi Dokumen

| Project Name | Swag Labs QA Testing |
| --- | --- |
| Application URL | https://www.saucedemo.com |
| Versi Dokumen | 1.0 |
| Dibuat Oleh | [Nama Kamu] |
| Tanggal Dibuat | April 2026 |
| Status | Draft |

# 2. Tujuan Testing

Dokumen ini bertujuan untuk mendefinisikan ruang lingkup, pendekatan, sumber daya, dan jadwal dari aktivitas testing pada aplikasi web Swag Labs (SauceDemo). Testing dilakukan untuk memastikan bahwa semua fitur utama berjalan sesuai dengan ekspektasi pengguna.

# 3. Scope of Testing

## 3.1 Fitur yang Akan Ditest (In Scope)

- Login dan Logout

- Halaman Product List — tampilan produk, sorting, filtering

- Product Detail — informasi produk dan tombol Add to Cart

- Shopping Cart — tambah, hapus, dan review produk

- Checkout — form input, kalkulasi harga, konfirmasi order

- Navigation — header, back button, dan menu

## 3.2 Yang Tidak Ditest (Out of Scope)

- Backend / API (tidak ada akses)

- Performance testing

- Security / penetration testing

- Mobile responsiveness (fokus ke desktop)

# 4. Pendekatan Testing

Testing dilakukan secara manual dengan menggunakan browser Google Chrome (versi terbaru). Setiap test case akan dieksekusi secara manual dan hasilnya dicatat di dokumen Test Case terpisah.

## 4.1 Tipe Testing yang Digunakan

- Functional Testing — memastikan fitur bekerja sesuai requirement

- Exploratory Testing — mencari bug di luar test case formal

- Regression Testing — memastikan tidak ada fitur yang rusak setelah perbaikan

- Negative Testing — menguji input yang tidak valid

# 5. Test Environment

| Browser | Google Chrome (Latest Version) |
| --- | --- |
| Operating System | Windows 10 / 11 |
| URL Aplikasi | https://www.saucedemo.com |
| Test Data | Credentials yang disediakan SauceDemo |
| Tools | Browser DevTools, Snipping Tool (screenshot) |

# 6. Test Credentials

SauceDemo menyediakan beberapa akun test default yang dapat digunakan:

| Username | Password | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| standard_user | secret_sauce | User normal — untuk positive testing |
| locked_out_user | secret_sauce | User yang dikunci — untuk negative testing |
| problem_user | secret_sauce | User dengan bug — untuk exploratory testing |

# 7. Entry & Exit Criteria

## 7.1 Entry Criteria (Syarat Mulai Testing)

- Test Plan sudah disetujui

- Test Case sudah siap

- Aplikasi dapat diakses di browser

- Test environment sudah disiapkan

## 7.2 Exit Criteria (Syarat Selesai Testing)

- Semua test case sudah dieksekusi

- Semua critical dan high bug sudah dilaporkan

- Test Summary Report sudah dibuat

# 8. Deliverables

- Test Plan (dokumen ini)

- Test Case Document (Google Sheets)

- Bug Report Document (Google Sheets)

- Test Summary Report

# 9. Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Mitigasi |
| --- | --- |
| Aplikasi SauceDemo down / tidak bisa diakses | Testing dijadwalkan ulang dan dicatat sebagai blocker |
| Scope berubah di tengah testing | Test Plan diupdate dan test case direvisi |

# 10. Approval

| Nama | Role | Tanggal |
| --- | --- | --- |
| [Nama Kamu] | QA Engineer | April 2026 |